师宗县水务局

2020年预算重点政项目文本公开

- 项目名称

- 河长制工作经费

- 立项依据

2014年9月，水利部印发《水利部办公厅关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管〔2014〕186号）、《曲靖市水务局关于组织开展河湖岸线保护与利用规划编制工作的通知》（曲水防【2020】10号）、《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县河(库)管理范围划定工作方案的通知》（师宗办发【2020】9号）、师宗县第十七届人民政府第四十一次 (2020年度第 4次 )常务会议纪要、《曲靖市委督促检查事项办理通知单》（曲督字〔2020〕2号）及南盘江（曲靖段）市级河长会议要求、《师宗县人民政府办公室关于印发南盘江（师宗段）综合整治方案的通知》（师政办发〔2020〕35号）、师宗县第十七次人民政府第四十五次常务会议纪要

- 项目实施单位

- 师宗县水务局

- 项目基本概况

1、师宗县河流众多，全县均属珠江流域西江水系南盘江干流。径流面积10平方公里以上河流有46条，总长639.76千米，总径流面积3902.12平方公里。其中跨界河流13条：跨省界河流1条（清水江）、跨州市界7条、跨县区界5条。全县已建成中小型水库69座，总库容6688.22万立方米，兴利库容5522.11万立方米。其中中型水库2座，小<一>型水库13座，小<二>型水库54座；中小型水电站13座，总装机容量167170千瓦；重点干（支）渠8条，长56.83公里。

- 2、南盘江（师宗段）综合整治暨长效管理工作

- 项目实施内容

- 1、查清全县纳入河长制管理的河（库）管理范围，落实水生态空间产权监管主体责任，健全全县河流及水利工程管护制度。确定全县河（库）水域岸线水生态空间权属，划定河（库）水域岸线管理保护范围边界，建立归属清晰、权责明确、监管有效的河（库）产权制度。

- 2、按照属地管理，分级负责原则，2020年年底前，完成全县25条50平方公里以上河流和15座小<一>型以上水库、8条重点干（支）渠道的管理范围划定工作。

- 3、南盘江综合整治包括健全河道管理职能职责、划定河道水域岸线管理范围、清理涉河违章建筑物、加强河道水生态环境整治、加强水污染防治、加强农业农村污染源防治等六类

- 资金安排情况

- 1、河湖管理范围划定工作376.76万元，2、河湖保护与利用规划编制工作经费98万元。3、南盘江综合整治工作经费27万元。

- 项目实施计划

- 1、2020年6月30日前完成河湖管理范围划定工作及河湖保护与利用规划编制工作召投标工作；2020年7月开始实施河（库）管理范围划工作及河湖保护与利用规划编制工作；2020年底完成河（库）管理范围划工作及河湖保护与利用规划编制工作并公告。

2、各牵头单位和责任单位按《师宗县人民政府办公室关于印发南盘江（师宗段）综合整治方案的通知》（师政办发〔2020〕35号）在2020年12月31日前完成南盘江（师宗段）综合整治任务。

- 项目实施成效

开展河库管理范围划界工作和南盘江（师宗段）综合整治，有利于严格执行涉河法律法规的禁止性和限制性规定，优化河库管理。有利于将信息化管理与河长制管理有机结合，为河长制管理带来便利。有利于借水域规划的契机，有机结合水利、城建、国土规划，减少后期水域被动管理局面。